Отчет

о выполнении плана мероприятий («дорожная карта») на 2017 год

по повышению значений показателей по обеспечению доступности объектов и услуг

в сфере образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

в МБОУ СОШ № 33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Отметка о выполнении |
| 1 | Оснащение светонакопительными полосами (элементами) входных дверей (по периметру) | Выполнение мероприятия пролонгировано на 2018 год |
| 2 | Оснащение контрастными противоскользящими полосами лестничных пролётов – первая и последняя ступень пролёта | Выполнено |
| 3 | Обеспечение надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Выполнено |
| 4 | Оборудование кнопки вызова помощника на главном входе | Выполнение мероприятия пролонгировано на 2018 год |

Директор МБОУ СОШ № 33 Л.Б. Панина

План мероприятий («дорожная карта») на 2018 год

по повышению значений показателей по обеспечению доступности объектов и услуг

в сфере образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидов

в МБОУ СОШ № 33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сумма предполагаемых затрат на выполнение Плана в 2018 г. |
| 1 | Оснащение светонакопительными полосами (элементами) входных дверей (по периметру) 30 пог. метров | 1520\*30= 15600 |
| 2 | Реконструкция крыльца, оборудование противоскользящим покрытием входной лестницы и тамбуров входной группы | 100000= |
| 3 | Оборудование кнопки вызова помощника на главном входе | 10000= |
|  | ИТОГО: | 125600= |

Директор МБОУ СОШ № 33 Л.Б. Панина